# Lot préparation de chantier

## Étape 1 :

Intégration de l’appel d’offres dans la GED, création d’un chantier, sur lequel le workflow sera implémenté et **référence** au document de la GED par le PDG, CDT, ou CA. Passage du statut du chantier en étude de faisabilité.

Envoi d’un Email à :

CDT, PDG, CA, RRH, RQSE

## Étape 2 :

1. Si faisable, passage du statut à visite de chantier par CDT, PDG ou CA.

Envoi d’un Email à :

CDT, PDG, CA, RQSE

1. Si non faisable intégration de la fiche REF dans la GED et changement du statut du chantier en Archivé et **référence** à la fiche de la GED par CDT ou CA.

Envoi d’un Email à :

CDT, PDG, CA, RQSE

## Étape 3 :

Intégration de l’attestation de visite et du compte rendu de visite dans la GED et **référence** à ces documents dans le chantier.

Envoi d’un Email à :

CDT, CA, RQSE, RRH

## Étape 4

1. Si faisable après visite, intégration des éléments constitutifs de la consultation dans la GED **référence** aux éléments constitutifs de la consultation dans le chantier et passage du statut à éléments constitutifs de la consultation assemblés par CDT, CA ou PDG

Envoi d’un Email à :

CDT, PDG, CA, RQSE

1. Si non faisable après visite, intégration de la fiche **référence** dans la GED et changement du statut du chantier en Archivé et **référence** à la fiche de la GED par CDT ou CA.

Envoi d’un Email à :

CDT, PDG, CA, RQSE

## Étape 5

Contrôle des éléments constitutifs de la consultation par PDG, CDT ou CA.

Si validé, passage à envoyer les éléments constitutifs de la consultation par PDG, CDT ou CA.

Envoi d’un Email à :

CDT, PDG, CA

Si non validé, retour à étape 4.1

Envoi d’un Email à :

CDT, CA ou PDG

## Étape 6

Passage du chantier à éléments constitutifs de la consultation envoyés CA, AD, ou CDT.

Envoi d’un Email à :

Néant

## Etape7

1. Si pas retenu, intégration de la fiche dans la GED **référence** au document dans le chantier et passage à archivé par CDT ou CA.
2. Si retenu, intégration du bon de commande dans la GED et **référence** au document dans le chantier et passage à Demande des documents de sécurité par CDT ou CA

Envoi d’un Email à :

CDT, PDG, CA, RQSE, RRH, CG

## Étape 8

Intégration des documents de sécurité dans la GED et **référence** aux documents dans le chantier, passage à élaboration de la fiche de chantier par RQSE, CA ou CDT.

Envoi d’un Email à :

CDT, RQSE & CA

## Étape 9

Passage à Réception des Particularités Locales par RQSE, CDT ou CA.

Intégration de l’attestation de remise des particularités locales à la GED et intégration des Particularités Locales aux documents de sécurité **référence** aux documents dans le chantier.

Envoi d’un Email à :

CDT, RQSE et CA

## Étape 10

Passage à visite d’inspection commune par RQSE, CDT ou CA.

Envoi d’un Email à :

CDT, RQSE, CA

## Étape 11

Si visite d’inspection commune, intégration du compte-rendu de visite d’inspection commune à la GED **Référence** à visite d’inspection commune dans la GED et passage à rédaction de la fiche de chantier par CDT ou CA

Envoi d’un Email à :

CDT, CA, RQSE

Si pas de visite d’inspection commune, passage à rédaction de la fiche de chantier par CDT ou CA

Envoi d’un Email à :

CDT, CA, RQSE

## Étape 12

Intégration de la fiche chantier dans la GED par CDT ou CA et référence à la fiche de chantier dans la GED. Passage à diffusion des particularités locales par CDT ou CA

Envoi d’un Email à :

Groupe Agent

## Étape 13

Intégration de fiche diffusion des particularités locales dans la GED **Référence** à la fiche dans la GED et passage à rédaction des autorisations d’accès aux emprises par RQSE, CDT ou CA.

Envoi d’un Email à :

CDT, CA, RSQE

## Étape 14

Intégration des autorisations d’accès aux emprises dans la GED, **référence** aux autorisations d’accès aux emprises dans la GED et passage à envoi des habilitations par RQSE CDT ou CA.

Envoi d’un Email à :

CDT, CA, RC, RQSE, RRH

## Étape 15

Passage à diffusion des documents d’annonce par RQSE, CDT, CA.

Envoi d’un Email à :

Groupe RC

## Étape 16

Intégration de document d’annonce, **référence** aux documents dans le chantier et passage à vérification des agrès et habilitation par CE

Envoi d’un Email à :

Néant

## Étape 17

Intégration des fiches Agrès et contrôle d’habilitation dans la GED, **référence** aux documents dans le chantier et passage à archiver par RQSE, CDT, CA

Envoi d’un Email à :

CDT, CA, RC, RQSE, PDG